09/17 SCRUM

Thursday, September 12, 2024

12:20 PM

Scrum 2020

Nace en el SW pero en la actualizacion del 2020 lo que se quiere hacer es extenderlo/adaptarlo mas alla del SW nomas y usarlo en otras disciplinas.

Definición:

- Scrum es un marco de trabajo liviano que ayuda a las personas, equipos y organizaciones a generar valor a través de soluciones adaptativas para problemas complejos.

  - Soluciones adaptativas -- quiere decir que no es una linea de produccion, si no que tenemos que incorporar el concepto de iteracion y que al principio no tenemos claro la deficiion de la salida pero la deficion del producto puede tener adaptaciones y variaciones en el camino.

  - Para problemas complejos -- hay veces que scrum no es la mejor opcion y hay que entender

- Nosotros generamos valor a los clientes, no somos un fin en si mismo.

- Diferencia entre output (es la salida unicamente y yo no me debo enfocar en eso unicamente) y outcome (rendimiento, beneficio, valor de negocio)

- Sprint -- es el contenedor general de los otros eventos

- Time box -- todos los eventos de srcum incluido el sprint son de duracion fija y tienen un tiempo limite o maximo definido en la guia. En scrum trabaja con iteraciones (sprints serian las iteraciones) de duracion fija y negocia el alcance. Translada este concepto a todas las ceremonias

Estos son los tiempos maximos, tabien puede ser menos y ademas si se define la el tiempo no debe ser mas osea si definimos seis horas debe ser menos

- Daily Scrum: es un evento de 15 minutos para los Developers con el fin de inspeccionar el progreso hacia el Objetivo del Sprint y adaptar el Sprint Backlog. Es obligación que asistan todo la parte tecnica

  - Preguntas de la daily: Ayer: qué hicimos, dificultades. Hoy: que vamos a hace

    - Le suelen llamar daily standup meeting por que son reuniones paradas y se paran al frente del sprint backlog

    - Es una reunión de sincronización

- Sprint plannig -- es la configuracion del sprint, hay que calcular la capacidad del equipo, que compromiso de trabajo puede asumir el equipo en ese sprint

- Artfeactos

  - Incremento del producto

  - Sprint Backlog